Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 26.09.2017									№ 1631-ра

О порядке межведомственного

взаимодействия при подготовке,

рассмотрении и реализации

проекта муниципально-частного

партнерства, публичным партнером

в котором является муниципальное

образование городской округ

город Пыть-Ях

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ 
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 	законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 года № 1388 «Об утверждении Правил рассмотрения публичным партнером предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства», постановлением главы города Пыть-Яха от 24.03.2017 № 08-пг «Об определении уполномоченного органа в сфере муниципально-частного партнерства»:

1.	Утвердить порядок межведомственного взаимодействия при подготовке, рассмотрении и реализации проекта муниципально-частного партнерства, публичным партнером в котором является муниципальное образование городской округ город Пыть-Ях, согласно приложению.

- 2.	Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить распоряжение на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

- 3.	Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы города, заместителя главы города – председателя комитета по финансам, заместителя главы города, курирующего вопросы социальной сферы, заместителя главы города – начальника управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам.

Глава города Пыть-Яха					                  	О.Л. Ковалевский

Приложение

к распоряжению администрации

города Пыть-Яха

от 26.09.2017 № 1631-ра

Порядок межведомственного взаимодействия при подготовке, рассмотрении и реализации проекта муниципально-частного партнерства, публичным партнером в котором является муниципальное образование городской округ город Пыть-Ях

1.	Общие положения

1.1.	Порядок межведомственного взаимодействия при подготовке, рассмотрении и реализации проекта муниципально-частного партнерства, публичным партнером в котором является муниципальное образование городской округ город Пыть-Ях (далее - Порядок) разработан в целях реализации Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - ФЗ № 224-ФЗ).

1.2.	Настоящий Порядок распространяется на объекты (программные мероприятия), включенные в государственные программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и реализуемые на территории города Пыть-Яха и (или) муниципальные программы, утвержденные в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях.

Объем финансирования предусмотрен в данных программах.

1.3.	В целях настоящего Порядка используются следующие понятия:

1.3.1.		Отраслевой орган – структурное подразделение администрации города Пыть-Яха, осуществляющий отдельные права и обязанности публичного партнера, к установленной сфере деятельности которого относится реализация проекта муниципально-частного партнерства (далее – проект МЧП).

1.3.2.		Уполномоченный орган – Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депэкономразвития Югры), уполномоченный на осуществление полномочий, предусмотренных подпунктами 1 – 9 части 2 статьи 17 ФЗ № 224-ФЗ в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.02.2016 № 34-п «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере государственно-частного партнерства, в сфере муниципально-частного партнерства».

1.3.3.		Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, установленных ФЗ № 224-ФЗ.

1.4.	Управление по экономике администрации города Пыть-Яха (далее – управление по экономике) осуществляет полномочия, указанные в части 2 статьи 18 ФЗ № 224-ФЗ, а также:

а) осуществляет подготовку проекта распоряжения главы города Пыть-Яха о принятии решения в соответствии с частью 5 статьи 8 ФЗ № 224-ФЗ;

б) в соответствии с частью 8 статьи 8 ФЗ № 224-ФЗ направляет в Уполномоченный орган предложение о реализации проекта муниципально-частного партнерства и иные сведения, определенные требованиями к сведениям, содержащимся в предложении о реализации проекта муниципально-частного партнерства, утвержденными постановлением Правительства Российской федерации от 19.12.2015 № 1386 «Об утверждении формы предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства, а также требований к сведениям, содержащимся в предложении о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства»;

в) направляет частному партнеру решение, принятое в соответствии с частью 5 статьи 8 ФЗ № 224-ФЗ и иные установленные частью 9 статьи 8 ФЗ № 224-ФЗ документы, и размещает их на официальном сайте муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в разделе «Инвестиционная деятельность»;

г) в соответствии с частью 7 статьи 19 ФЗ № 224-ФЗ обеспечивает согласование с Уполномоченным органом содержания конкурсной документации, порядка размещения информации о проведении конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, формы подачи заявок на участие в конкурсе, порядка предварительного отбора участников конкурса, оценки конкурсного предложения и размещения результатов конкурса.

1.5.	Отраслевой орган:

1.5.1.	В соответствии с частью 1 статьи 8 ФЗ № 224-ФЗ обеспечивает разработку предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства.

1.5.2.		Направляет предложение в управление по экономике о реализации проекта МЧП.

1.5.3.		При рассмотрении предложения частного партнера о реализации проекта МЧП проводит переговоры и совместные совещания с частным партнером, рассматривает предложения, поступившие от частного партнера оформляет протоколы и обеспечивает их подписание.

1.5.4.		Осуществляет мероприятия, установленные ФЗ № 224-ФЗ для рассмотрения предложения о реализации проекта МЧП.

1.5.5.		Осуществляет подготовку проекта распоряжения главы города о принятии решения о реализации проекта МЧП.

1.5.6.		Определяет содержание конкурсной документации, порядок размещения информации о проведении конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, форму подачи заявок на участие в конкурсе, порядок предварительного отбора участников конкурса, оценки конкурсного предложения и размещения результатов конкурса; осуществляет подготовку конкурсной документации на проведение конкурса на право заключения соглашения о МЧП.

1.5.7.		Направляет победителю конкурса экземпляр протокола о результатах проведения конкурса, проект соглашения, включающий в себя условия соглашения, определенные решением о реализации проекта, конкурсной документацией и представленным победителем конкурса конкурсным предложением, а также иные предусмотренные ФЗ № 224-ФЗ, другими федеральными законами условия.

1.5.8.		Размещает в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, протокол о результатах проведения конкурса, соглашение о МЧП и иные определенные ФЗ № 224-ФЗ сведения и документы.

1.5.9.		Размещает информацию на официальном сайте администрации города Пыть-Яха, копии документов и иные сведения, предусмотренные ФЗ № 224-ФЗ.

1.5.10.	Оформляет проект соглашения о МЧП, обеспечивает его подписание.

1.5.11.	В соответствии с пунктом 6 правил осуществления публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 № 1490 разрабатывает проект распоряжения администрации города Пыть-Яха об утверждении плана проведения контрольных мероприятий на каждом этапе реализации соглашения о МЧП.

1.5.12.	Осуществляет функции контроля за исполнением соглашения о МЧП в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1490 "Об осуществлении публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве".

1.5.13.	При наличии оснований совместно с управлением по правовым вопросам ведет претензионно-исковую работу.

1.5.14.	Подготавливает документы в части изменения, прекращения соглашения о МЧП, перехода прав и обязанностей по соглашению о МЧП, замены частного партнера.

1.5.15.	Направляет в управление по экономике информацию о мониторинге реализации соглашений муниципально-частного партнерства, необходимую для размещения в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 27.11.2015 № 888 «Об утверждении порядка мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве».

1.6.	Блок-схема межведомственного взаимодействия при рассмотрении, подготовке и реализации проекта муниципально-частного партнерства, публичным партнером в котором является муниципальное образование городской округ город Пыть-Ях, приведена в приложении к настоящему Порядку.

2.	Разработка и рассмотрение предложения о реализации

проекта муниципально-частного партнерства

2.1.	Предложение о реализации проекта МЧП, разработанное в соответствии со статьей 8 ФЗ № 224-ФЗ и отвечающее требованиям, установленными ФЗ № 224-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2015 № 1386 «Об утверждении формы предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства, а также требований к сведениям, содержащимся в предложении о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства», направляется в управление по экономике для обеспечения принятия решения в соответствии со статьей 8 ФЗ № 224-ФЗ.

2.2.	Управление по экономике в срок, не превышающий 3 дней с момента поступления предложения, направляет копии документов в комитет по финансам администрации города для представления заключения о наличии средств в бюджете муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на реализацию проекта МЧП и иным заинтересованным структурным подразделениям администрации города о возможности (невозможности) реализации проекта МЧП на территории города Пыть-Яха.

Заключения должны быть направлены в управление по экономике в срок, не превышающий 15 дней с момента получения копий документов.

Управление по экономике подготавливает заключение о соответствии проекта МЧП стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях.

2.3.	В случае направления предложения о реализации проекта МЧП частным партнером, Отраслевой орган вправе запросить у частного партнера дополнительные материалы и документы, провести переговоры, в том числе в форме совместных совещаний, в порядке, установленном приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.11.2015 № 864 «Об утверждении порядка проведения предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта» (далее - Приказ МЭР РФ от 20.11.2015 № 864).

Итоги предварительных переговоров, включающие принятие решения об изменении содержания предложения о реализации проекта, оформляются протоколом, который должен быть составлен в 2 экземплярах и подписан обеими сторонами. Копии протоколов Отраслевой орган в течение 2 дней направляет в управление по экономике. Отраслевой орган также обязан уведомить управление по экономике о дате и месте проведения переговоров для возможного принятия в них участия.

2.4.	Управление по экономике в срок, не превышающий 15 дней с момента получения заключений, организует проведение заседания Координационного совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях (далее - Координационный совет) в соответствии с постановлением администрации города от 01.12.2014 № 282-па «О создании при администрации города Пыть-Яха координационного совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях» с целью обсуждения и рассмотрения возможности (невозможности) реализации данного проекта МЧП на территории города Пыть-Яха.

2.5.	В соответствии с частью 5 статьи 8, пунктом 3 части 2 статьи 10 ФЗ № 224-ФЗ по результатам рассмотрения Предложения главой города Пыть-Яха должно быть принято одно из следующих решений:

а) о направлении предложения о реализации проекта на рассмотрение в Уполномоченный орган в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества;

б) о невозможности реализации проекта.

2.6.	Решение, предусмотренное подпунктом 2.5. настоящего Порядка, оформляется распоряжением главы города Пыть-Яха, проект и согласование которого обеспечивает управление по экономике в течение 25 дней с даты проведения заседания Координационного совета.

2.7.	В случае, если публичным партнером принято решение о направлении предложения о реализации проекта на рассмотрение в Уполномоченный орган в целях оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества, управление по экономике в срок, не превышающий 10 дней со дня принятия такого решения, направляет предложение о реализации проекта, а также копии протоколов предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае, если эти переговоры были проведены) на рассмотрение в Уполномоченный орган.

2.9.	В срок, не превышающий 10 дней со дня принятия одного из решений, предусмотренных подпунктом 2.5. настоящего Порядка, управление по экономике направляет данное решение, а также оригиналы протокола предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае, если эти переговоры были проведены) инициатору проекта и размещает данное решение, предложение о реализации проекта и указанные протоколы переговоров на официальном сайте муниципального образования городской округ город Пыть-Ях http://adm.gov86.org в разделе «Инвестиционная деятельность».

2.14.	Поступление в адрес главы города Пыть-Яха отрицательного заключения Уполномоченного органа является основанием для отказа от реализации проекта МЧП.

2.15.	Положительное заключение Уполномоченного органа является основанием для принятия решения о реализации проекта МЧП.

3.	Порядок принятия решения о реализации проекта МЧП

3.1.	Решение о реализации проекта МЧП оформляется распоряжением главы города Пыть-Яха, проект и согласование которого обеспечивает Отраслевой орган в течение 25 дней с даты получения положительного заключения Уполномоченного органа.

3.2.	Содержание решения о реализации проекта МЧП должно соответствовать положениям части 3 статьи 10 ФЗ № 224-ФЗ.

4.	Конкурс на право заключения соглашения о МЧП

4.1.	Состав конкурсной комиссии определяется распоряжением главы города Пыть-Яха о реализации проекта МЧП.

4.2.	Конкурсная комиссия осуществляет функции в порядке и сроки, установленные ФЗ № 224-ФЗ.

5.	Порядок заключения и реализации соглашения о МЧП

5.1.	Соглашение о МЧП заключается на основании протокола о результатах проведения конкурса в порядке, установленном статьей 32 ФЗ № 224-ФЗ.

5.2.	В срок, не превышающий 5 дней со дня подписания соглашения о МЧП, Отраслевой орган направляет копию заключенного соглашения о МЧП в управление по экономике для внесения в реестр заключенных соглашений о МЧП (далее - Реестр). В течение 3 дней управление по экономике вносит информацию в Реестр.

5.3.	Предоставление частному партнеру в аренду земельного участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации без проведения торгов в соответствии со статьей 33 ФЗ № 224-ФЗ осуществляется управлением по муниципальному имуществу администрации города Пыть-Яха.

6.	Порядок осуществления контроля за исполнением соглашения о МЧП

6.1.	Контроль за исполнением соглашения о МЧП в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1490 «Об осуществлении публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве» осуществляет Отраслевой орган, юридические лица, выступающие на стороне публичного партнера, которые на основании соглашения имеют право беспрепятственного доступа на объект соглашения о МЧП и к документации, относящейся к осуществлению деятельности, предусмотренной соглашением о МЧП.

Приложения к Порядку межведомственного

взаимодействия при подготовке,

рассмотрении и реализации проекта

муниципально-частного партнерства,

публичным партнером в котором является

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

Блок-схема межведомственного взаимодействия при подготовке, рассмотрении и реализации проекта муниципально-частного партнерства, публичным партнером в котором является муниципальное образование городской округ город Пыть-Ях

Срок принятия решения не более 60 дней (ч.1 ст.10 ФЗ № 224-ФЗ)

Реализация проекта МЧП

(>= 3 лет)

(ч.3 ст.3 224-ФЗ)

Срок принятия решения не более 90 дней (ч.5 ст.8 ФЗ № 224-ФЗ)

10 дней (ч.9 ст.8 224-ФЗ)

не более 10 дней (ч.8 ст. 8 224-ФЗ)

заявки не поступили

3 дня

Предложение о реализации проекта МЧП

Отраслевой орган

Предложение о реализации проекта МЧП

Управление по экономике

Частный партнер

Структурные подразделения администрации города.

Подготовка заключений о возможности (невозможности) реализации проекта.

Управление по экономике.

В течение 15 дней организация проведения заседания Координационного совета по вопросам развития инвестиционной деятельности

15 дней

Глава города

25 дней

Решение о невозможности реализации проекта

(распоряжение администрации города)

Решение о направлении предложения о реализации проекта на рассмотрение в Уполномоченный орган в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества (распоряжение главы города)

Уполномоченный орган – оценка эффективности и определение сравнительного преимущества (90 дней)

Отраслевой орган, частный партнер

Положительное заключение

Отрицательное заключение

Отраслевой орган

Решение о реализации проекта – 25 дней

(распоряжение главы города)

Инициатор проекта – отраслевой орган

Прием заявлений о намерении участвовать в конкурсе 45 дней (ч.9 ст.10 224-ФЗ)

Решение о заключении соглашения с инициатором проекта без проведения конкурса и установление срока подписания соглашения

Организация и проведение конкурса на право заключения соглашения < 180 дней

(ч.7 ст.10 224-ФЗ)

Подписание соглашения (10 дней, в сроки и в порядке, утвержденные конкурсной документацией)

ст.32 224-ФЗ

5 дней

10 дней

заявки поступили

Размещение на сайте torgi.gov.ru и на официальном сайте публичного партнера решение в целях принятия заявлений в письменной форме от иных лиц о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения на условиях, предусмотренных решением о реализации проекта, принятого на основании предложения о реализации проекта, подготовленного инициатором проекта

4. Конкурс проводится в соответствии с решением о реализации проекта и включает в себя следующие этапы:

1) размещение сообщения о проведении конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, или в случае проведения закрытого конкурса срок направления лицам, определенным решением о реализации проекта, уведомления о проведении закрытого конкурса с приглашением принять участие в закрытом конкурсе;

2) представление заявок на участие в конкурсе;

3) вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе;

4) проведение предварительного отбора участников конкурса;

5) представление конкурсных предложений;

6) вскрытие конвертов с конкурсными предложениями;

7) рассмотрение, оценка конкурсных предложений и определение победителя конкурса;

8) подписание протокола о результатах проведения конкурса, размещение сообщения о результатах проведения конкурса на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, и уведомление участников конкурса о результатах проведения конкурса.

5. В соответствии с решением о реализации проекта конкурс на право заключения соответственно соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве может проводиться без этапа, указанного в пункте 4 части 4 настоящей статьи.

10 дней

5 дней (ч.10 ст.9 224-ФЗ)

Инициатор проекта – частный партнер