Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 29.11.2017									№ 305-па

Об утверждении программы

комплексного развития транспортной

инфраструктуры муниципального

образования городской округ город

Пыть-Ях на 2018-2028 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации  и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программа комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом города Пыть-Ях, в целях повышения качества и эффективности транспортного обслуживания, увеличения уровня доступности объектов транспортной инфраструктуры, повышения надежности систем транспортной инфраструктуры:

1. Утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Пыть-Ях до 2028 года, согласно приложению.

2.	Отделу по наградам, связям с общественными организациями и СМИ  управления делами (О.В. Кулиш) опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

3.	Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

4.	Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5.	Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  главы города - начальника управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам.

И.о. главы города Пыть-Яха                    				            К.Н. Пальчик

- Приложение

- к постановлению администрации

- города Пыть-Яха

Паспорт  программы комплексного развития

транспортной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018-2028 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018-2028 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 29.12.2014 №534-п «Региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». - Решение Думы города Пыть-Яха от 26.04.2006 № 16 «Об утверждении генерального плана города Пыть-Яха» (с изменениями); - Решение Думы города Пыть-Яха от 15.12.2015 № 370 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях». - Устав города Пыть-Яха. - Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях до 2020 года и на период до 2030 года |
| Заказчик Программы | Администрация города Пыть-Ях, Российская Федерация, 628380, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Пыть-Ях, ул. Центральная, 18а |
| Цели и задачи программы | Цель программы – обеспечение сбалансированного перспективного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения. Задачи программы: а) обеспечение безопасности дорожного движения для всех категорий участников дорожного движения; б) обеспечение доступа к объектам социальной сферы и бытового обслуживания; в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории города |
| Целевые показатели (индикаторы) | 1. Увеличение грузооборота транспорта общего пользования, млн. тонно-км в год - с 152,18 до 209,82. 2. Увеличение пассажирооборота автобусного транспорта, пассажиро-км в год, 1241,1 до 1888,1. 3. Сокращение времени пребывания пассажиров в пути, % - с 5 до 60. 4. Увеличение протяженности построенных автомобильных дорог и отремонтированных участков автомобильных дорог, км - 47,2 до 62,6. 5. Количество объектов, оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения, ед. 11 |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | 1. Развитие инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения. 2. Строительство (реконструкция) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. 3. Содержание улично-дорожной сети города. 4. Благоустройство остановок и подходов к ним. |
| Срок и этапы реализации программы | 2018-2028 гг. |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования программы будет уточняться исходя из объемов финансирования муниципальной программы. |

I. Характеристика существующего состояния транспортной

инфраструктуры муниципального образования городского округа

города Пыть-Ях

1.	Анализ положения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в структуре пространственной организации РФ, анализ положения города Пыть-Ях в структуре пространственной организации Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Транспортный комплекс Ханты-Мансийского автономного округа – Югра сформирован автомобильным, воздушным, железнодорожным, водным транспортом и включает в себя: сеть автомобильных дорог различного значения, железные дороги и водные пути, железнодорожные станции и вокзалы, автовокзалы, аэропорты и вертолетные площадки, речные порты и пристани; различные организации, осуществляющие деятельность по перевозкам пассажиров, грузов и функционированию транспортного комплекса.

Развитие транспортной системы, повышение экологической безопасности при эксплуатации и содержании самоходных машин, а также обеспечение безопасности пассажиров легкового такси является необходимым условием реализации инновационной модели экономического роста и улучшения качества жизни населения автономного округа. Несбалансированное и несогласованное развитие отдельных видов транспорта в условиях ограниченности инвестиционных ресурсов привело к их нерациональному соотношению в транспортном балансе.

Недостаточна плотность сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. Резервы повышения эффективности функционирования транспортной системы выявляются и на стыках взаимодействия отдельных видов транспорта. Региональная неравномерность развития транспортной инфраструктуры ограничивает развитие единого экономического пространства автономного округа и не позволяет в полной мере осваивать ресурсы Югры. На территории автономного округа 57% населенных пунктов не обеспечены постоянной круглогодичной связью по автомобильным дорогам с твердым покрытием.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, продолжительным простоям транспортных средств, повышению уровня аварийности. Очень слабо используется транзитный потенциал территории. Реализация транзитного потенциала Югры возможна при комплексном развитии крупных транспортных коридоров в направлениях «Запад – Восток» (формирование Севсиба, автодорожного маршрута федерального значения «Северо-запад – Сибирь») и «Север – Юг» (Северный морской путь – Средняя Азия). Увеличение транзита требует качественно нового развития транспортных узлов и терминально-логистических комплексов.

Экономический рост Ханты-Мансийского автономного округа-Югра сдерживается также отсутствием транспортной доступности для хозяйственного освоения новых территорий и возможности обеспечения необходимой подвижности населения и мобильности трудовых ресурсов, формирующих развитый региональный рынок.

Имеется большой износ основных производственных фондов транспорта. Действующие финансово-экономические механизмы воспроизводства основных фондов и инновационного развития не в полной мере адаптированы к особенностям транспортной отрасли. Продолжают оставаться невысокими и показатели безопасности на транспорте, что оказывает негативное влияние на экономическое развитие автономного округа.

Муниципальное образование городской округ город Пыть-Ях расположен  на правом берегу реки Большой Балык (левый приток Оби). Общая площадь – свыше 6500 гектаров. Со столицей округа и другими регионами регулярным железнодорожным сообщением, а также автомобильной трассой федерального значения Р 404. Расстояние до центра округа г. Ханты-Мансийска 244 км.

2. Социально-экономическая характеристика муниципального образования городского округа города Пыть-Ях

По оценочным данным органов государственной статистики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях численность населения на 1 января 2017 года составляет 40 850 человек. По отношению к 2015 году численность горожан снизилась на 60 человек (0,1%).

Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, по состоянию на 01.01.2017 составила 84 человека, снизившись по сравнению с показателем предыдущего года на 4,5% (2015 - 88 чел.). Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,31%, коэффициент напряженности – 0,66 человек на 1 вакантное рабочее место.

Одним из основных показателей, отражающих качество жизни населения, является показатель доходов населения.  Среднемесячная заработная плата на одного работающего по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, за январь-ноябрь 2016 года составила 52 116,6 рублей, или 111,5% к соответствующему периоду 2015 года.

Среднемесячный доход пенсионера с начала года с учетом доплат составляет 18 346 рублей, что превышает размер прожиточного минимума, установленного для пенсионера по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре за 3 квартал 2016 года в 1,6 раза и уровня пенсии 2015 года на 2,6% (16 343,3 рублей).

По состоянию на 01.01.2017 на территории города осуществляют свою деятельность 513 малых и средних предприятий и организаций, а также 904 человека, зарегистрированных в качестве предпринимателей без образования юридического лица (по данным ЕГРИП и ЕГРЮЛ). По сравнению с 2015 годом количество малых и средних предприятий снизилось на 5,5%, индивидуальных предпринимателей – снизилось на 24,0%. По данным Нефтеюганского ФПП за отчетный период создано 16 субъектов малого и среднего предпринимательства (из них молодежь до 30 лет - 8)  и 44 рабочих места.

Предприятиями  города производится менее 1% от общего объема  произведенной промышленной продукции  в Ханты-Мансийском автономном округе.

За 2015 год предприятиями промышленности отгружено товаров собственного производства на сумму 14,02 млрд. рублей, что составляет 57,9% от общегородского выпуска товаров и услуг за 2015 год. В 2016 году планируется производство товаров и услуг промышленного производства на 14,84 млрд. руб. (индекс промышленного производства – 103,29%).

В структуре производства  более 80% занимает добыча  полезных ископаемых и в связи с этим является важным фактором социально-экономического развития города. В прогнозном периоде сохранится стабильная ситуация развития этой отрасли. К 2022 году прогнозируется производство 14,02 млрд. руб. (индекс 100,50%) по 1 варианту.

Наиболее крупным предприятием, определяющим развитие в сфере добычи топливно-энергетических полезных ископаемых, является "Южно-Балыкский ГПЗ"  филиал АО «СибурТюменьГаз». Основным видом деятельности является переработка попутного нефтяного газа нефтяных месторождений ООО «Роснефть-Юганскнефтегаз» с максимальным извлечением целевых углеводородов, являющихся основным сырьем для ПАО «СИБУР Холдинг». Реализованный на предприятии инвестиционный проект «Увеличение выработки ШЛФУ», позволил улучшить качество выпускаемого товара с сохранением положительной динамики роста объемов производства.

Малое и среднее предпринимательство – динамичная форма хозяйствования, здесь интенсивно идут процессы реорганизации, изменения видов деятельности, создания новых и ликвидации неэффективных предприятий, что способствует оптимизации использования их потенциала в условиях рыночной экономики.

Развитие малого и среднего предпринимательства в городе приобретает все большее социальное и экономическое значение. Формируя средний класс собственников, создается основа устойчивости, создаются новые рабочие места, увеличивается налогооблагаемая база, что, в конечном итоге, ведет к повышению качества жизни населения города.

3.	Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры

По состоянию на 01.10.2017 года в муниципальном образовании зарегистрировано 23996 ед. автотранспорта, в том числе: легковых автомобилей –14 317 ед., грузовых автомобилей –  8163 ед., прочих – 1516 ед. На 1000 жителей города Пыть-Яха приходится 592 легковых автомобилей.

Перевозку пассажиров автомобильным транспортом выполняет муниципальное унитарное пассажирское автотранспортное предприятие г.Пыть-Ях. Организация автомобильного пассажирского транспорта обеспечивает перевозку по 15 социально значимым маршрутам, в том числе по 1 сезонному маршруту. Годовой объем перевозок пассажиров - более 1 300,0 тыс. пассажиров.

Финансово-хозяйственная деятельность предприятий, обеспечивающих пассажирские перевозки на социальных маршрутах в муниципальном образовании городском округе городе Пыть-Яхе, характеризуется убыточностью. Убытки по пассажирским перевозкам за 2016 год составили  78 881,8 тыс. рублей.

Субсидирование пассажирских перевозок позволяет компенсировать убытки и, соответственно, обеспечивать надежность и безопасность по основным социально значимым маршрутам. Тем не менее, объем выделяемых бюджетных средств недостаточен. Полученная прибыль от прочих видов деятельности автотранспортных предприятий не позволяет обеспечить развитие материальной базы. В результате, автотранспортные предприятия не имеют возможности обновить основные фонды собственными силами без государственной (муниципальной) поддержки.

Транспортные услуги и услуги логистики на территории муниципального образования оказывают ООО «Северная Транспортная Компания», ООО «ПромЛогистик», ООО «Лагросс».

Транспортные перевозки осуществляют также ООО «Пыть-Яхское управление автомобильного транспорта», муниципальное унитарное предприятие «Автотранспортное предприятие».

4.	Характеристика улично-дорожной сети города Пыть-Ях

Протяженность автомобильных дорог (улично – дорожной сети) общего пользования местного значения г. Пыть-Яха по состоянию на 1 января 2017 года составила 75,8 км, из них 60,3 км с твердым покрытием, сведения об улично-дорожной сети города Пыть-Яха представлена в приложении отдельным файлом.

Протяженность автомобильных дорог (улично – дорожной сети) общего пользования местного значения города Пыть-Яха по категориям представлена в таблице 1.

Таблица 1

Протяженность автомобильных дорог (улично – дорожной сети) общего пользования местного значения по категориям на 01.01.2017 года

| № п/п | Протяженность по категориям, км. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV | V |
| 1 | 60,3 |  |  |  | 60,3 |  |
| 2 | 15,5 |  |  |  |  | 15,5 |
| Итого | 75,8 |  |  |  | 60,3 | 15,5 |

Промышленная направленность развития экономики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры определяет постоянное увеличение в составе транспортного парка автомобилей большой грузоподъемности, рост интенсивности движения транспорта и возрастающие нагрузки на автомобильные дороги (улично дорожную сеть) города Пыть-Яха.

Доля автомобилей большой грузоподъемности в составе транспортных средств в автономном округе в 1,4 раза превышает аналогичный показатель по России.

Рост интенсивности движения ведет к необходимости реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений, приведению их транспортно-эксплуатационных характеристик к нормативным требованиям. Так, фактическая средняя интенсивность движения по улично дорожной сети муниципального образования городского округа города Пыть – Яха в 2015 году в среднем составила 731 авт./сут.

Сложные природные условия строительства и большие нагрузки на автомобильные дороги неизбежно ведут к повышенным затратам на ремонт и содержание дорог. Несвоевременное выполнение ремонта, капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог, наряду с дополнительными издержками на транспорте, в секторах экономики, а также увеличение количества дорожно-транспортных происшествий приводят к необходимости увеличения затрат на приведение дорог в нормативное состояние. Практика показывает, что задержка с проведением ремонтных работ на 3 года ведет к росту дополнительных затрат на капитальный ремонт, сопоставимых с объемами затрат при выполнении их по плану.

Недостаточный уровень развития сети автомобильных дорог приводит к значительным потерям экономики, снижению качества жизни населения и инновационной привлекательности территории, является одним из существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития муниципального образования.

Отмеченное выше, делает актуальным развитие сети автомобильных дорог (строительство), совершенствование сети автомобильных дорог (реконструкция), формирование дорожной сети как единого транспортного пространства и приведение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствие с требованиями норм и технических регламентов.

Неудовлетворительное состояние городских автомобильных дорог можно объяснить следующими причинами:

- за последнее десятилетие транспортный поток в городе резко возрос.

- неблагоприятные природно-климатические факторы: высокий уровень грунтовых вод, большая глубина промерзания грунта, низкая среднегодовая температура воздуха, большое количество дней с осадками, заболоченная местность, неподходящие для строительства дорог грунты.

- системы водоотведения (дренажи, перепускные трубы) вдоль дорог несовершенны, количество их недостаточно.

- значительный износ инженерных коммуникаций, проходящих под дорогами, приводит к частым авариям. Результат – возникновение провалов, просадок и разрушений асфальтобетонного покрытия, подмыв основания.

Недостаточность средств, выделяемых на капитальный ремонт, ремонт и содержание автодорог, ливневую канализацию, проектирование и инженерные изыскания - все это привело к нарушению нормативных межремонтных сроков и в целом неудовлетворительному состоянию дорожного покрытия.

5. Анализ состава парка транспортных средств

Информация о составе парка транспортных средств и уровень автомобилизации приведена в таблице  2.

Таблица 2

| Состав парка транспортных средств | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество транспортных средств, ед. | 19 884 | 21 709 | 24 687 | 23 120 | 23 996 |
| Легковых автомобилей, ед. | 10 554 | 12 100 | 14 511 | 14 610 | 14 317 |
| Грузовых автомобилей, ед. | 9 330 | 9 609 | 10 176 | 8 510 | 3 979 |
| Уровень автомобилизации, % | 48,5 | 52,9 | 60,3 | 56,6 | 59,2 |

6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования

Транспорт общего пользования города Пыть-Яха представлен пассажирской системой внутригородского автобусного сообщения. Существующая сеть общественного транспорта характеризуется средней степенью интенсивности потоков, в городском округе организованы постоянные и сезонных маршрутов пассажирских перевозок. На маршрутной сети города эксплуатируется пассажирский автотранспорта класса М3 и М2 российского и зарубежного производства. Перевозками пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым и нерегулируемым тарифам занимается муниципальное унитарное пассажирское автотранспортное предприятие (МУП АТП г. Пыть-Яха). Результаты работы системы пассажирского автобусного сообщения в городе Пыть-Ях за последние три года отражены в таблице 3.

Таблица 3

Перевезено пассажиров МУП АТП г. Пыть-Яха

| № п/п |  | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество перевезенных пассажиров за год, всего, в том числе: | тыс.чел. | 1180 | 1233,7 | 1252,4 |
|  | Платных пассажиров | тыс.чел | 891,9 | 955,5 | 1017,3 |
|  | Пассажиров на спецмаршрутах | тыс.чел | 229,3 | 219,4 | 179 |
|  | Льготной категории | тыс.чел | 58,8 | 58,8 | 56,1 |
|  | По сезонному маршруту | чел. | 811 | 572 | 580 |
| 2 | Количество рейсов | ед. | 53980 | 53968 | 52671 |
| 3 | Коммерческие перевозки | тыс.чел. | 13,6 | 20,2 | 16,5 |

Характеристика работы транспортных средств общего пользования  и сведения о техническом состоянии автотранспортных средств приведены в таблице 4 и таблице 5 соответственно.

Таблица 4

Характеристика работы транспортных средств общего пользования

| Порядковый номер маршрута | Наименование маршрута (с указанием наименования начального и конечного остановочных пунктов) | Наименование промежуточных остановочных пунктов | Порядок посадки/высадки пассажиров (только в установленных остановочных пунктах - УОП, в любом не запрещенном ПДД месте - ЛМ) | Протяженность маршрута, км | Вид (автобус-А) и классы транспортных средств, максимальное количество транспортных средств каждого класса (особо малый - ОМ, малый - М, средний - С, большой - Б, особо большой - ОБ) | Экологические характеристики транспортных средств | Дата начала осуществления регулярных перевозок | Наименование и место нахождения юридического лица, или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (в том числе участников договора простого товарищества) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Мкр.10 Мамонтово «Баня» - «Автовокзал» – мкр.10 Мамонтово «Баня»» | Поликлиника – мкр.8 «Горка» – (по требованию) МУП «УГХ» – ОГИБДД – Смотровая поликлиника – ОМВД – мкр.3 – Центр «Современник» – мкр.5 – 1000 мелочей – Роспотребнадзор – ул. Центральная – Центральный городской рынок – КСК «Кедр» – Автовокзал – Ж/Д вокзал – ДШИ – (по требованию) уч. Федеральной дороги – Автокомплекс – Роспотребнадзор – «1000 мелочей» – мкр.5 – Центр «Современник» – мкр.3 – ОМВД – Смотровая поликлиника – РК «Метелица» – мкр.8 «Горка» – (по требованию) МУП УГХ - Поликлиника – «Айкидо–Реал» | УОП | 21,6 | Автобус, Б-3/М-4 | любой | 10.06.2015/01.06.2017 | Муниципальное унитарное пассажирское автотранспортное предприятие города Пыть-Яха, 628384, Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, ул.Магистральная, 21, строение 19 |
| 2 | «Мкр.9 «Черемушки» – Автовокзал - Мкр.9 «Черемушки»» | ул. Набережная – (по требованию) МУП «УГХ» – ОГИБДД – Смотровая поликлиника – ОМВД – мкр.3 – Центр «Современник» – мкр.5 – 1000 мелочей – Роспотребнадзор – ул. Центральная – Центральный городской рынок – КСК «Кедр» – Автовокзал – Ж/Д вокзал – ДШИ – (по требованию) уч. Федеральной дороги – Автокомплекс – Роспотребнадзор – 1000 мелочей – мкр.5 – Центр «Современник» – мкр.3 – ОМВД – Смотровая поликлиника – РК «Метелица» – ул. Набережная | УОП | 17,8 | Автобус, ОМ-1/Б-1 | любой | 10.06.2015/01.06.2017 | Муниципальное унитраное пассажирское автотранспортное предприятие города Пыть-Яха, 628384, Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, ул.Магистральная, 21, строение 19 |
| 3 | «Пыть-Яхская Окружная Больница» – Автовокзал - Пыть-Яхская Окружная Больница» | Прокуратура – магазин «Александр» – 5 мкр. – 1000 мелочей – Роспотребнадзор – ул. Центральная – Центральный городской рынок – КСК «Кедр» – Автовокзал – Ж/Д вокзал – ДШИ – (по требованию) уч. Федеральной дороги – Автокомплекс – Роспотребнадзор – 1000 мелочей – 5 мкр. – РЦ «Журавушка» – Прокуратура | УОП | 15,7 | Автобус, С-2/М-3 | любой | 10.06.2015/01.06.2017 | Муниципальное унитраное пассажирское автотранспортное предприятие города Пыть-Яха, 628384, Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, ул.Магистральная, 21, строение 19 |
| 4 | «Автовокзал – мкр.7 «ЮБ-ГПК» – Автовокзал» | Ж/Д вокзал – ДШИ – (по требованию) уч. Федеральной дороги – Автокомплекс – Тобольский тракт – Амбулатория – мкр.7 «ЮБ-ГПК» – Амбулатория – Тобольский тракт – ул. Центральная – Центральный городской рынок – КСК «Кедр» | УОП | 22,8 | Автобус, М-1 | любой | 10.06.2015/01.06.2017 | Муниципальное унитраное пассажирское автотранспортное предприятие города Пыть-Яха, 628384, Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, ул.Магистральная, 21, строение 19 |
| 5 | «Мкр.10 Мамонтово «Баня» – мкр.7 «ЮБ-ГПК» – Мкр.10 Мамонтово «Баня» | Поликлиника – мкр.8 «Горка» – (по требованию) МУП «УГХ» – ОГИБДД – Смотровая поликлиника – ОМВД – мкр.3 – Центр «Современник» – мкр.5 – 1000 мелочей – Роспотребнадзор – Тобольский тракт – Амбулатория – мкр.7 «ЮБ-ГПК» – Амбулатория – Тобольский тракт – Роспотребнадзор – 1000 мелочей – 5 мкр. – РЦ «Журавушка» – Прокуратура – Пыть-Яхская Окружная Больница – магазин «Романтик» – ОМВД – Смотровая поликлиника – РЦ «Метелица» – мкр.8 «Горка» – МУП «УГХ» – Поликлиника – «Айкидо–Реал» | УОП | 36,6 | Автобус, М-1 | любой | 10.06.2015/01.06.2017 | Муниципальное унитраное пассажирское автотранспортное предприятие города Пыть-Яха, 628384, Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, ул.Магистральная, 21, строение 19 |
| 6 | «Мкр.10 Мамонтово «Баня» – мкр.2 «а» «Лесников» – Мкр.10 Мамонтово «Баня» | Поликлиника – МУП «УГХ» – мкр.8 «Горка» – (по требованию) МУП «УГХ» – ОГИБДД – Смотровая поликлиника – ОМВД – мкр.3 – Центр «Современник» – мкр.5 – 1000 мелочей – Роспотребнадзор – Автовокзал – Ж/Д вокзал – ДШИ – (по требованию) уч. Федеральной дороги – Автокомплекс – (по требованию) – ДК «Россия» – мкр.2 «а» «Лесников» – ДК «Россия» – (по требованию) - автовокзал – Ж/Д вокзал – ДШИ – (по требованию) уч. Федеральной дороги – Автокомплекс – Роспотребнадзор – 1000 мелочей – мкр.5 – Центр «Современник» – мкр.3 – ОМВД – Смотровая поликлиника – РК «Метелица» – мкр.8 «Горка» – (по требованию) МУП УГХ - Поликлиника – «Айкидо–Реал» | УОП | 32,3 | Автобус, Б-1 | любой | 10.06.2015/01.06.2017 | Муниципальное унитраное пассажирское автотранспортное предприятие города Пыть-Яха, 628384, Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, ул.Магистральная, 21, строение 19 |
| 6"а" | мкр.2 «а» «Лесников» – «Пыть-Яхская Окружная Больница» | ДК «Россия» – (по требованию) ул. Дорожная - автовокзал – Ж/Д вокзал – ДШИ – (по требованию) уч. Федеральной дороги – Автокомплекс – Роспотребнадзор – 1000 мелочей – мкр.5 – РЦ «Журавушка» – Прокуратура – Пыть-Яхская Окружная Больница – Прокуратура – (по требованию) РЦ «Журавушка» – магазин «Александр» – 5 мкр. – 1000 мелочей – Роспотребнадзор – (по требованию) ул. Дорожная – ДК «Россия» | УОП | 25,4 | Автобус, М-1 | любой | 10.06.2015/01.06.2017 | Муниципальное унитраное пассажирское автотранспортное предприятие города Пыть-Яха, 628384, Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, ул.Магистральная, 21, строение 19 |
| 7 | «Мкр.10 Мамонтово «Баня» – «Пыть-Яхская Окружная Больница» – Мкр.10 Мамонтово «Баня» | «Айкидо-Реал» – Поликлиника – мкр.8 «Горка» – (по требованию) МУП «УГХ» – ОГИБДД – Смотровая поликлиника – ОМВД – мкр.3 – Центр «Современник» – РЦ «Журавушка – Прокуратура – Пыть-Яхская Окружная Больница – Прокуратура – (по требованию) РЦ «Журавушка» – магазин «Александр» – (по требованию) Аквацентр «Дельфин» – Центр «Современник» – мкр.3 – ОМВД – Смотровая поликлиника – РЦ «Метелица» – мкр.8 «Горка» – (по требованию) МУП «УГХ» – Поликлиника – «Айкидо–Реал» | УОП | 17,7 | Автобус, ОМ-1 | любой | 10.06.2015/01.06.2017 | Муниципальное унитраное пассажирское автотранспортное предприятие города Пыть-Яха, 628384, Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, ул.Магистральная, 21, строение 19 |
| 10 | «Мкр.10 Мамонтово «Баня» – МАУ МСДЦ «Жемчужина» – «Мкр.10 Мамонтово «Баня» | Поликлиника – мкр.8 «Горка» – (по требованию) МУП «УГХ» – ОГИБДД – Смотровая поликлиника – ОМВД – мкр.3 – Центр «Современник» – мкр.5 – ул. Солнечная - МАУ ГЛБ «Северное сияние» – (по требованию) - ОСОШ – МАУ МСДЦ «Жемчужина» – (по требованию) – ул. Тепловский тракт - автовокзал – Ж/Д вокзал – ДШИ – (по требованию) уч. Федеральной дороги – ул. Центральная – Центральный городской рынок – КСК «Кедр» - (по требованию) Автовокзал - Ж/Д вокзал – ДШИ – (по требованию уч. Федеральной дороги – Автокомплекс – ул. Тепловский тракт – (по требованию) - ОСОШ – МАУ МСДЦ «Жемчужина» – (по требованию) - МАУ ГЛБ «Северное сияние» – ул. Солнечная – мкр.5 – Центр «Современник» – мкр.3 – ОМВД – Смотровая поликлиника – РК «Метелица» – мкр.8 «Горка» – (по требованию) МУП «УГХ» - Поликлиника – «Айкидо–Реал» | УОП | 31,3 | Автобус, М-1 | любой | 10.06.2015/01.06.2017 | Муниципальное унитраное пассажирское автотранспортное предприятие города Пыть-Яха, 628384, Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, ул.Магистральная, 21, строение 19 |
| 13 | «мкр. Мамонтово-СОШ№6» | - | УОП | 14,8 | Автобус, С-4 | любой |  | Муниципальное унитраное пассажирское автотранспортное предприятие города Пыть-Яха, 628384, Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, ул.Магистральная, 21, строение 19 |
| 14 | «7 мкр-СОШ№5 (2 «а» мкр.) | - | УОП | 20,8 | Автобус, С-1 | любой |  | Муниципальное унитраное пассажирское автотранспортное предприятие города Пыть-Яха, 628384, Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, ул.Магистральная, 21, строение 19 |
| 15 | «мкр. Мамонтово-СОШ№4» | - | УОП | 15,6 | Автобус, С-1 | любой |  | Муниципальное унитраное пассажирское автотранспортное предприятие города Пыть-Яха, 628384, Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, ул.Магистральная, 21, строение 19 |
| 16 | «БПТО и Ко-СОШ№5» | - | УОП | 17,9 | Автобус, С-1 | любой |  | Муниципальное унитраное пассажирское автотранспортное предприятие города Пыть-Яха, 628384, Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, ул.Магистральная, 21, строение 19 |
| 17 | «7 мкр.-СОШ№1» | - | УОП | 21,2 | Автобус, С-1 | любой |  | Муниципальное унитраное пассажирское автотранспортное предприятие города Пыть-Яха, 628384, Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, ул.Магистральная, 21, строение 19 |
| 18 | «Прокуратура -Ж/д вокзал - Дачи ДНС – 2 - Дачи Пучип-Прокуратура»/«Ж/д вокзал – Прокуратура – Дачи Мубр - Ж/д Вокзал» (Сезонный) | ТЦ «Нефтяник» - 5 мкр. - Центр. Рынок – Ж/д вокзал – ДШИ – По требованию – ДНС – 2 – Дачи Пучип – по требованию – ДНС – 2 – По требованию – ул. Центральная – Рынок – КСК «Кедр» - Ж/Д вокзал – ДШИ – 5 мкр. – Реб. Центр/ДШИ – Реаб центр – Прокуратура – ТЦ Нефтяник – 5 мкр. – 5 мкр. (по требованию) - Дачи НГДУ МН – Дачи МУТТ – По требованию – По требованию – По требованию – Дачи Зорька – Куст № 61 – Дачи МУБР – Куст № 61 – По требованию – Дачи МУТТ – Дачи НГДУ МН – 5 мкр. (по требованию) – 5 мкр. – Реаб. Центр – Прокуратура – Центр. Рынок – КСК Кедр | УОП | 34,3 | Автобус, М-1 | любой | 01.06.2014 | Муниципальное унитраное пассажирское автотранспортное предприятие города Пыть-Яха, 628384, Ханты-Мансийский автономный округ - Югры, ул.Магистральная, 21, строение 19 |

Таблица 5

Сведения о состоянии подвижного состава МУП АТП г.Пыть-Яха, используемом на выполнение пассажирских перевозок по состоянию на 01.11.2014

| № п/п | номер маршрута | Наименование маршрута количество автобусов используемых на маршруте, ед. | Сведения об используемых на маршрутах автобусах |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка автобуса | Год выпуска | Гос. № | Пробег с начала эксплуатации, км. | Срок полезного использования, лет | Износ, % | Собственность | Примечание |
| Городские (внутрепоселковые), внутрирйонные маршруты выполняемые по муниципальному заказу, финансируемые из бюджета муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГМП | №1 Мамонтово "Баня"- Ж/Д вокзал (8 ед.) № 2 "Черемушки"- Ж/Д вокзал (2 ед.) № 3 "Окружная больница"- Ж/Д вокзал (3 ед.) № 4 Ж/Д вокзал -7а мкр. (ЮБ ГПЗ) (2 ед.) № 5 Мамонтово -7а мкр. (ЮБ ГПЗ) (1 ед.) № 6 Мамонтово -2а мкр. (1 ед.) № 10 Ж/Д возал - ГСДЦ Жемчужина" (1 ед.) | ЛИАЗ-52563 | 2002 | ВА 990 86 | 561974 | 7 | 100 | Департамент гос. собств. ХМАО | Требуется кап. ремонт |
| 2 | ГМП |  | ЛИАЗ-52563 | 2002 | ВА 991 86 | 536379 | 7 | 100 | Департамент гос. собств. ХМАО | Требуется кап. ремонт |
| 3 | ГМП |  | ЛИАЗ-52563 | 2002 | АХ 299 86 | 557026 | 7 | 100 | Департамент гос. собств. ХМАО | Требуется кап. ремонт |
| 4 | ГМП |  | МАЗ 104Х25 | 2004 | АК 189 86 | 522195 | 7 | 100 | Департамент гос. собств. ХМАО | Требуется кап. ремонт |
| 5 | ГМП |  | МАЗ 104Х25 | 2004 | АК 190 86 | 537092 | 7 | 100 | Департамент гос. собств. ХМАО | Требуется кап. ремонт |
| 6 | ГМП |  | МАЗ 104Х25 | 2005 | АТ 947 86 | 545304 | 7 | 100 | Департамент гос. собств. ХМАО |  |
| 7 | ГМП |  | МАЗ 104Х25 | 2005 | АТ 948 86 | 559873 | 7 | 100 | Департамент гос. собств. ХМАО | не испр. (треб. ремонт ДВС) |
| 8 | ГМП |  | МАЗ 104Х25 | 2005 | АТ 960 86 | 563939 | 7 | 100 | Департамент гос. собств. ХМАО |  |
| 9 | ГМП |  | МАЗ 104Х25 | 2005 | АТ 961 86 | 525511 | 7 | 100 | Департамент гос. собств. ХМАО |  |
| 10 | ГМП |  | МАЗ 104Х25 | 2005 | АТ 962 86 | 502039 | 7 | 100 | Департамент гос. собств. ХМАО | не испр. (треб. ремонт ДВС) |
| 11 | ГМП |  | МАЗ103075 | 2006 | АС 852 86 | 530426 | 7 | 100 | Департамент гос. собств. ХМАО | не испр. (треб. ремонт ДВС) |
| 12 | ГМП |  | МАЗ103075 | 2006 | АХ 202 86 | 370228 | 7 | 100 | Департамент гос. собств. ХМАО |  |
| 13 | ГМП |  | МАЗ 103075 | 2006 | АХ 203 86 | 448732 | 7 | 100 | Департамент гос. собств. ХМАО | не испр. (треб. ремонт ДВС) |
| 14 | ГМП |  | МАЗ 104Х25 | 2004 | АК 129 86 | 119520 | 7 | 100 | Департамент гос. собств. ХМАО | не испр. (дорогост. ремонт) |
| 15 | ГМП |  | ПАЗ-32054 | 2005 | АТ 958 86 | 326971 | 5 | 100 | Департамент гос. собств. ХМАО | не испр. (треб. ремонт ДВС) |
| 16 | ГМП |  | ПАЗ-32050Р | 1999 | АА 950 86 | 339011 | 5 | 100 | МУПАТП | на списание (дорогост. ремонт) |
| 17 | ГМП |  | ПАЗ-32050Р | 1999 | АА 948 86 | 420440 | 5 | 100 | МУПАТП | на списание (дорогост. ремонт) |
| 18 | ГМП |  | ПАЗ-3237-01 | 2008 | ВА 807 86 | 214038 | 7 | 86 | Департамент гос. собств. ХМАО |  |
| 19 | ГМП |  | ПАЗ-3237-01 | 2008 | ВА 808 86 | 240653 | 7 | 86 | Департамент гос. собств. ХМАО |  |
| 20 | ГМП |  | ПАЗ-3237-01 | 2008 | ВА 862 86 | 179577 | 7 | 86 | Департамент гос. собств. ХМАО |  |
| 21 | ГМП |  | ПАЗ-3237-01 | 2008 | ВА 861 86 | 156069 | 7 | 86 | Департамент гос. собств. ХМАО |  |
| 22 | ГМП |  | ПАЗ-3237-03 | 2009 | ВВ 272 86 | 145382 | 7 | 71 | Департамент гос. собств. ХМАО |  |
| 23 | ГМП |  | ГАЗ-322132 | 1999 | АА 961 86 | 286077 | 5 | 100 | МУПАТП | на списание |
| 24 | ГМП |  | ГАЗ-322132 | 1999 | АА 957 86 | 317773 | 5 | 100 | МУПАТП | на списание |
| 25 | ГМП |  | ПАЗ-32054 | 2005 | АТ 978 86 | 306112 | 7 | 100 | Департамент гос. собств. ХМАО | Требуется кап. ремонт |
| 26 | ГМП |  | ЛИАЗ-5256 | 2001 | ВВ 278 86 | 594667 | 7 | 100 | Департамент гос. собств. ХМАО | Поданы док. на списание |
| Городские (внутрепоселковые), внутрирйонные маршруты, выполняемые на комерческой основе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | КОММЕРЧ. |  | ЛАЗ-42078 | 2001 | АХ 037 86 | 318933 | 7 | 100 | Департамент гос. собств. ХМАО | на списание |
| 28 | КОММЕРЧ. |  | ЛАЗ-42078 | 2001 | АХ 266 86 | 327978 | 7 | 100 | Департамент гос. собств. ХМАО | на списание |
| Пригородные маршруты, выполняемые на коммерческой основе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * | ПРИГОРОД |  | ПАЗ-32054 | 2005 | АТ 978 86 | 306112 | 7 | 100 | Департамент гос. собств. ХМАО | Требуется кап. ремонт |
| Школьные маршруты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | СОШ №6 |  | ПАЗ-320538-70 | 2008 | АА 967 86 | 143948 | 5 | 100 | МУПАТП | Требуется кап. ремонт |
| 30 |  |  | КАВЗ-39765-022 | 2002 | АС 006 86 | 323324 | 5 | 100 | Департамент гос. собств. ХМАО | Требуется кап. ремонт |
| 31 | СОШ №6 |  | КАВЗ-39765-022 | 2002 | АС 889 86 | 302980 | 5 | 100 | Департамент гос. собств. ХМАО | Требуется кап. ремонт |
| 32 |  |  | КАВЗ-39765-022 | 2002 | АХ 265 86 | 337397 | 5 | 100 | Департамент гос. собств. ХМАО | Требуется кап. ремонт |
| 33 |  |  | КАВЗ-39765-022 | 2002 | АХ 300 86 | 312634 | 5 | 100 | Департамент гос. собств. ХМАО | Требуется кап. ремонт |
|  |  | новое поступление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ГМП |  | МАЗ 206067 | 2011 | АА 969 86 | 89190 | 7 | 35 | МУПАТП |  |
| 35 |  |  | ПАЗ | 2011 | В 154 УУ 86 |  |  | 50 |  |  |
| 36 |  |  | КАВЗ | 2011 | В 155 УУ 86 |  |  | 50 |  |  |
| 37 |  |  | КАВЗ | 2011 | ВВ 513 86 |  |  | 50 |  |  |
| 38 |  |  | ПАЗ | 2012 | АА 970 86 |  |  | 35 |  |  |
| 39 |  |  | ПАЗ | 2012 | АА 971 86 |  |  | 25 |  |  |
| 40 |  |  | КАВЗ | 2007 | В 130 ХВ 86 |  |  | 100 |  |  |
| 41 |  |  | ПАЗ | 2012 | АА 972 86 |  |  | 10 |  |  |
| 42 |  |  | ПАЗ | 2012 | АА 973 86 |  |  | 10 |  |  |
| 43 |  |  | ПАЗ | 2012 | АА 974 86 |  |  | 10 |  |  |
| 44 | ГМП |  | МАЗ 206068 | 2013 | АА 975 86 | 11573 | 7 | 10 | МУПАТП |  |

Городские автобусы, работающие на территории города, оснащены навигационной системой контроля «ГЛОНАСС», которая позволяет в реальном времени отслеживать выполнение расписания движения автобусов, определять скорость движения, что влияет на повышения качества транспортного обслуживания жителей города.

7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

В городском округе созданы хорошие условия для пешеходного движения. Пешеходное движение осуществляется по тротуарам, которыми располагают большинство улиц местного значения. Общая площадь тротуаров составляет 56 964 700 м2 . Пешеходные пересечения проезжей части организованы по пешеходным переходам в одном уровне. Пешеходные переходы в разных уровнях на территории городского округа отсутствуют. В городе нет пешеходных улиц построенных специально, как пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, как связь с местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта.

Велосипедное движение также осуществляется по тротуарам, ширина которых позволяет такое движение. Специальные велосипедные дорожки обособленные и изолированные, где проезд на велосипедах организован по свободным от других видов транспортного движения трассам к местам отдыха, общественным центрам, а также в пределах планировочных районов отсутствуют.

8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств.

Маршруты движения грузового транспорта пролегают по многочисленным улицам города, что создает условия для загрязнения атмосферного воздуха и повышает нагрузку на улично-дорожную сеть города и вероятность аварийности.

Основное количество грузовых транспортных средств и специальной техники городского округа сосредоточенны на предприятиях технологического транспорта, в сервисных компаниях, коммунальных и дорожных службах. Парк грузового и специального автотранспорта всех предприятий на территории городского округа по состоянию на 2015 год составляет 24 687 единиц. Соотношение парка основных транспортных средств в РФ и городе Пыть-Яхе в 2015 году представлено в таблице 6.

Таблица 6

Соотношение парка основных транспортных средств в РФ и городе Пыть-Яхе в 2015 году

| № п/п | Виды ТС | Россия |  | Пыть-Ях |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | млн. ед. | % | тыс. ед. | % |
| 2 | Грузовые, в том числе автобусы | 7,76 | 15,8 | 10 176 | 41,2 |
| 3 | Легковые | 41,01 | 83,4 | 14 511 | 58,8 |
| 4 | Всего | 49,17 | 100,0 | 24 687 | 100 |

Из представленной таблицы видно, что доля автобусов и грузовых автомобилей в составе парка основных транспортных средств в городе Пыть-Яхе значительно превышает их соотношение в общем парке транспортных средств Российской Федерации.

В числе предприятий имеющих автобусы класса М2 и М3, как технологический транспорт, в количестве десятков единиц:

«ООО РН-Юганскнефтегаз», ООО «Проплогистик», АО «Сибур-транс», «РН-Сервис-Склад», МУП АТП г.Пыть-Ях, ООО «Экотон»,  ООО «Юнистрой», ООО «Борец-сервис».

Улично-дорожная сеть и остановки городского пассажирского транспорта используются технологическим транспортом для доставки рабочих нефтепромыслов к местам приложения труда. ООО «РН-Юганскнефтегаз» по адресу улица Нефтяников, 7а построен и функционирует специальный вахтовый автовокзал, с использованием которого производится отправка рабочего персонала на объекты предприятия.

9. Анализ уровня безопасности дорожного движения

За 2016 год на территории г. Пыть-Ях зарегистрировано 25 (АППГ-32) дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 3 (АППГ-2) человека погибло и 38 (АППГ-42) получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года количество ДТП снизилось на 21,9 %, число погибших увеличилось на 50%, число раненых снизилось на 9,5 %.

По вине водителей в алкогольном состоянии совершено 5 ДТП (АППГ – 3), в которых 10 человек получили ранения (АППГ – 3) и один 1 человек погиб (АППГ – 0).

С участием детей зарегистрировано 2 ДТП (АППГ -  0), в которых 3 ребенка получили телесные повреждения (АППГ - 0).

По вине водителей не имеющих водительского удостоверения на право управления ТС совершено 0 ДТП (АППГ – 0). По вине водителей со стажем вождения менее 2 лет 5 ДТП (АППГ- 3).

За двенадцать месяцев 2016 года зарегистрировано - 325  (АППГ – 781,  снижение на 58,4 %) ДТП с материальным ущербом.

Анализ уровня безопасности дорожного движения и мест концентрации дорожно- транспортных происшествий проведен на основе данных о результатах оперативно- служебной деятельности отдела ГИБДД ОМВД России по городу Пыть-Ях за период 2012 – 2016 годы, сравнительный анализ проводился на основе данных по региону и РФ (см. таблицу 7).

Таблица 7

Основные показатели аварийности по городу Пыть-Ях за период 2012-2016 годы

| № п/п | Показатель | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество ДТП | 26 | 32 | 28 | 31 | 25 |
| 2 | Количество раненых | 29 | 39 | 39 | 41 | 38 |
| 3 | Количество погибших | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Количество жителей, тыс. чел | 40, 8 | 40, 9 | 41,0 | 40,9 | 40,8 |
| 5 | Количество погибших на 1 тыс. жит. | 4,9 | 12,2 | 0 | 4,8 | 7,3 |

Ситуация с показателями безопасности дорожного движения на дорогах города Пыть-Ях в сравнении с региональными и средними по РФ за 2014 год отражены в таблице 8.

Таблица 8

Данные по количеству ДТП и пострадавших за 2014 год

| № п/п | Показатель | ДТП | % | Погибли | % | Ранены | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Россия | 199720 |  | 26963 |  | 251785 |  |
| 2 | на 100 тыс. человек | 139,0 | 100 | 18,8 | 100 | 175,3 | 100 |
| 3 | ХМАО-Югра | 2108 |  | 280 |  | 2816 |  |
| 4 | на 100 тыс. человек | 132,0 | 95,0 | 17,5 | 93,1 | 176,3 | 100,6 |
| 5 | Пыть-Ях | 28 |  | 0 |  | 39 |  |
| 6 | на 100 тыс. человек | 0,05 | 0,03 | 0 | 0 | 0,09 | 0,05 |

Сопоставление средних годовых данных из расчета за последние пять лет свидетельствую об относительно благополучной ситуации с безопасностью дорожного движения в Пыть-Яхе.

Основное количество дорожно-транспортных происшествий совершается по причине нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств. Их количество от всех ДТП, зарегистрированных на территории городского округа, как правило, превышает 90%. Наибольшее число ДТП приходится на такие виды происшествий как столкновение транспортных средств и наезд на пешехода, они дают порой до 80% от общего количества пострадавших. Очаги аварийности на улично-дорожной сети города Пыть-Ях отсутствуют.

Для стабилизации аварийности и повышения дисциплинированности участников дорожного движения на обслуживаемой территории  актуальными остаются вопросы работы Госавтоинспекции по всем направлениям деятельности, в том числе:

- работа по выявлению грубых нарушений ПДД, влияющих на состояние аварийности на обслуживаемой территории, а именно:

Проведение профилактических мероприятий «Водитель», не реже одного раза в месяц;

Проведение мероприятий «Допинг контроль» в выходные и праздничные дни в период времени с 18:00 до 7:00 в городе и с 8:00 до 15:00 на загородных автодорогах;

Отработка отдельных видов нарушений группами нарядов, не реже одного раза в месяц.

- предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием  автотранспорта юридических лиц, повышения технической готовности подвижного состава, активизация профилактической работы в автотранспортных предприятиях, усиление взаимодействия со службами безопасности движения автопредприятий.

- обеспечить максимально широкое освещение вопросов предупреждения дорожно-транспортного травматизма в средствах массовой информации.

С начала 2017  года ДТП с участием детей в городе Пыть-Ях зарегистрировано не было. (АППГ: 1 ДТП, в котором 2 ребенка получили травмы, погибших-0).

На базе школ города Пыть-Ях действует 5 отрядов ЮИД, численность участников составляет 265 (АППГ – 265, 100%) человек. На сегодняшний день во всех образовательных и дошкольных учреждениях района функционируют школьные уголки по БДД: 21 (АППГ-21), имеются 2 оборудованных кабинета для проведения обучающих занятий по Правилам дорожного движения в МБОУ СОШ №1 и МБОУ СОШ № 4, один автогородок на базе  МБОУ СОШ № 6. В остальных школах занятия по ПДД проводятся в кабинетах ОБЖ.

В целях формирования у участников дорожного движения стойких стереотипов необходимости соблюдения дорожно-транспортной дисциплины сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по г. Пыть-Яху проводится совместная работа со средствами массовой информации: МАУ «ТРК Пыть-Яхинформ», радио МАУ ТРК «Пыть-Яхинформ» на волнах «Loveradio», общественно-политическим еженедельником «Новая Северная газета», рекламно - информационной газетой «Будь в курсе Югра», а также рядом интернет- изданий и информационных агентств Округа.

10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровья населения.

Загрязнение атмосферы. Выбросы в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ, диоксид серы и озон приводят вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Автомобильный, железнодорожный транспорт, служит главным источником бытового шума. Приблизительно 30 % населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ. Это приводят к росту риска сердечнососудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, мотивацию, вызывает раздражительность.

Отсутствие участков дорог с интенсивным движением, прохождение маршрутов грузового автотранспорта в объезд центральных улиц города, позволит в целом снизить загрязненность воздуха. Повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха возможно в зимний период, что связано с необходимостью прогрева транспорта, а также в периоды изменения направления ветра.

Источником возможного шумового (акустического) загрязнения может являться железнодорожный транспорт. Железнодорожное полотно приходит между микрорайонами 2 «Нефтяников» и 2а «Лесников», разделяя единое городское пространство.

Для эффективного решения проблем загрязнения воздуха, шумового загрязнения, снижения двигательной активности, связанных с использованием транспортных средств, необходимо вести разъяснительную работу среди жителей города направленную на снижение использования автомобильного транспорта при передвижении в границах населенного пункта. Необходимо развивать инфраструктуру, например, на сезонное использование населением велосипедного транспорта и пешеходного движения.

11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры города Пыть-Ях

Анализ сложившегося положения улично-дорожной сети инфраструктуры позволяет сделать вывод о существовании на территории города ряда основных проблем транспортного обеспечения:

- отсутствие качественной транспортной связи между частями  города, загруженность ул. Магистральной;

- недостаточное качество улично-дорожной сети города;

- отсутствие ливневой канализации на улично-дорожной сети города;

- наличие транзитного потока грузового транспорта и, как следствие, загрязнение поверхности автомобильных дорог;

- недостаточная плотность покрытия территории города сетью маршрутов общественного транспорта.

Мероприятия Генерального плана города Пыть-Ях направлены на создание современной, отвечающей требованиям роста качества жизни населения и роста экономики, транспортной системы города, обеспечивающей перспективные объемы перевозок, максимальное удобство передвижений внутри города и улучшение его внешних связей:

-предусмотреть автомобильные дороги, для разгрузки существующей улично-дорожной сети города;

- доведение технических параметров улиц до нормативных требований;

- назначение новых красных линий, определяющих размеры улиц и площадей, в соответствии с потребным количество полос для движения транспорта, разделительных полос, коридоров для прокладки коммуникаций, озеленения, тротуаров;

- развитие пешеходных путей;

- увеличение плотности транспортной сети уличных видов общественного пассажирского транспорта на территориях, требующих транспортного обслуживания   и добавлением новых маршрутов общественного транспорта;

- благоустройство остановок и подходов к ним;

- модернизация подвижного состава, повышение комфорта и надежности при поездках общественным транспортом;

- создание парковочных мест у объектов социально-культурно-бытового обслуживания;

-предусмотреть в поперечных профилях тротуары для пешеходного движения.

12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры города Пыть-Ях

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры, являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004                  № 190-ФЗ (в ред. от 30.12.2015).

- Воздушный кодекс Российский Федерации  от 19.03.1997 №60-ФЗ (в ред. от 13.07.2015).

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (в ред. от 28.11.2015) «О безопасности дорожного движения».

- Федеральный закон  от 10.01.2003 № 17-ФЗ (в ред. от 13.07.2015) «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 08.11.2017 № 257 (в ред. от 15.02.2016) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения».

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 Санитарные правила СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры».

- Генеральный план муниципального образования города Пыть-Ях, утвержденный решением Думы от 26.04.2006 № 16 «Об утверждении генерального плана города Пыть-Яха» (с изменениями).

10. Решение Думы города Пыть-Яха от 15.12.2015 № 370 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях».

11. Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях до 2020 года и на период до 2030 года.

Таким образом, следует отметить, что на федеральном и региональном уровне нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной  инфраструктуры сформирована.

В соответствии  с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 456-ФЗ от 29.12.2014, необходимо разработать и утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003, а также п.8 ст. 8 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» № 190-ФЗ от 29.12.2004, разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации входит в состав полномочий органов местного самоуправления.

В соответствии с п. 27 ст. 1 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» № 190-ФЗ от 29.12.2004 программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования,  инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями  в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Программа позволит обеспечить:

- безопасность, качество  и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;

- доступность объектов транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребности населения в передвижении, субъектов экономической деятельности- в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования;

- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельности;

- условия для управления транспортным спросом;

- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

- создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

- условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

12. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

В настоящее время финансирование комплекса работ, связанных с развитием и содержанием транспортной инфраструктуры осуществляется за счет средств дорожного фонда.

Согласно отчету за 2016 год, исполнение было осуществлено следующим образом и представлено в таблице 10.

Таблица 10

| Наименование показателя | За 2016 год |
| --- | --- |
| Раздел 1. Объемы поступлений средств в бюджет муниципального образования, учитываемых при формировании муниципального дорожного фонда | 94 976 247,71 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 12 167 752,47 |
| Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 4000,0 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (плата за пропуска в период весеннего ограничения движения автотранспорта в счет возмещения причиняемого при этом ущерба автодорогам) | 40502,00 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 29 671 296,23 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 0,00 |
| Собственные налоговые и неналоговые поступления | 43 092 697,01 |
| Раздел 2. Расходование средств муниципального дорожного фонда по направлениям | 94 976 247,71 |
| Подпрограмма "Дорожное хозяйство" | 94 976 247,71 |
| Строительство (реконструкция) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 41 878 947,71 |
| Ремонт ул. Нефтяников | 40 852251,52 |
| Ремонт уличного освещения ул.Транспортной | 1026696,19 |
| Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 53 097 300,00 |
| Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 53 097 300,00 |

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования осуществляется по результату проведения электронного аукциона, ремонт автомобильных дорог выполняется в плановом порядке на основании контрактов, заключенных по результатам проведения аукционов в объеме доведенных финансовых средств.

II. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории города Пыть-Ях

1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития города Пыть-Ях

Прогноз развития демографической ситуации города базируется на сложившейся в последние годы тенденции изменения естественного движения населения, миграционной ситуации. По оценке, в 2017 году среднегодовая численность населения составит 40,907 тыс. человек. Благодаря положительной динамике естественного прироста населения, к 2022 году среднегодовая численность населения достигнет уровня 41,14 тыс. человек.

Воспитание основ здорового образа жизни, доступность квалифицированной медицинской помощи, реализация мер по снижению злоупотребления табакокурением и алкоголизмом будут оказывать положительное влияние на показатель продолжительности жизни. В результате, ожидаемая продолжительность жизни прогнозируется на уровне 76,8 года в 2028 году (74,6 лет в 2022 году), который представлен в 2 вариантах в таблице 11:

| Показатели | Единица измерения | отчет | отчет | оценка | прогноз |  | прогноз |  | прогноз |  | прогноз |  | прогноз |  | прогноз |  | прогноз |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2028 |  |
|  |  |  |  |  | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. Демографические показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Численность населения (среднегодовая) | тыс.чел. | 41,00 | 40,96 | 40,87 | 40,90 | 40,90 | 40,95 | 40,95 | 41,00 | 41,00 | 41,06 | 41,06 | 41,10 | 41,10 | 41,14 | 41,14 | 41,40 | 41,4 |
| 1.2. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | число лет | 73,20 | 73,30 | 73,40 | 73,80 | 74,60 | 74,00 | 74,80 | 74,20 | 75,00 | 74,40 | 75,10 | 74,50 | 75,10 | 74,60 | 75,10 | 76,80 | 75,30 |

Таблица 11

Прогноз продолжительности жизни в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях

В долгосрочном прогнозе города в целом, демографическая обстановка базируется на стабильном благоприятном социально-экономическом развитии города, без резких скачков и спадов.

В Генеральном плане учтены социально-экономические, демографические и иные показатели развития муниципального образования.

Основные задачи генерального плана:

1) выявление проблем градостроительного развития территории городского округа, обеспечение их решения;

2) определение основных направлений и параметров пространственного развития городского округа, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории муниципального образования на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов публичной власти;

3) создание генерального плана на основе компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Генеральный план устанавливает:

1) функциональное зонирование территории городского округа;

2) границу населенного пункта, входящего в состав муниципального образования;

3) характер развития муниципального образования с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров на основе перечня планируемых к размещению объектов местного значения;

4) характер развития сети транспортной, инженерной, социальной и иных инфраструктур.

Генеральный план разработан на расчетный срок реализации до конца 2033 года. Первая очередь реализации генерального плана – конец 2020 год. Последующие этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления города Пыть-Яха, исходя из социально-экономической обстановки в городе Пыть-Яхе, Ханты-Мансийском автономном округе -Югра, финансовых возможностей местного бюджета.

2. Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории города Пыть-Ях

Ежегодно количество регистрируемых грузовых транспортных средств увеличивается, что связано с увеличением промышленных мощностей города, соответственно, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов увеличатся.

Показатели развития общественного транспорта представлены в таблице 12.

Таблица 12

Показатели развития общественного транспорта

|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пассажироперевозки, чел./год | 1 252,4 | 1252,4 | 1317 | 1382 | 1447 | 1512 | 1967 |
| Доля автобусного транспорта, ед. | 30 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 38 |

Таким образом, при увеличении доли автобусного транспорта, показатель пассажиропотока будет достигнут.

Таблица 13

Показатели   передвижения населения и перевозок грузов в городе Пыть-Ях

|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя подвижность населения, тыс.чел. | 1317 | 1382 | 1447 | 1512 | 1577 | 1967 |
| Совокупный объем грузоперевозок, т | 152,18 | 157,42 | 162,66 | 167,9 | 173,14 | 209,82 |

3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В период реализации программы, транспортная инфраструктура  по видам транспорта, представленным в городе Пыть-Ях  существенно не изменится.

Основным видом транспорта, обеспечивающим прямую доступность города в территориальной структуре Российской Федерации, останется железнодорожный и автомобильный транспорт.

В границах «домашнего региона» преобладающим останется автомобильный транспорт, как в формате общественного транспорта, так и личного транспорта граждан.

Для целей  обслуживания действующих производственных предприятий сохранится использование грузового транспорта.

Прогноз уровня автомобилизации населения городского округа город Пыть-Ях на период до 2028 года представлен в таблице 15.

Таблица 14

Прогноз автомобилизации населения городского округа до 2028 года

| № п/п | Год | Легковые авто, ед | Население, чел | Уровень автомобилизации, авто на 1000 чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2016 | 14 610 | 41 105,5 | 35,5 |
| 2 | 2017 | 14 317 | 40 818 | 35,1 |
| 3 | 2018 | 14 400 | 40 950 | 35,1 |
| 4 | 2019 | 14 600 | 41 000 | 35,2 |
| 5 | 2020 | 14 900 | 41 060 | 36,2 |
| 6 | 2021 | 15 100 | 41 100 | 36,7 |
| 7 | 2022 | 15 300 | 41 140 | 37,2 |
| 8 | 2023 | 15 500 | 41 200 | 37,6 |
| 9 | 2024 | 15 700 | 41 240 | 38,1 |
| 10 | 2025 | 15 900 | 41 300 | 38,5 |
| 11 | 2026 | 16 100 | 41 340 | 38,9 |
| 10 | 2027 | 16 300 | 41 380 | 39,4 |
| 11 | 2028 | 16 500 | 41 400 | 39,8 |

По данному прогнозу к исходу рассматриваемого периода (2028 год) уровень автомобилизации городского округа приблизится к показателям восточноевропейских стран настоящего времени.

Объекты придорожного сервиса

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса в г. Пыть-Яхе определена исходя из обеспеченности населения индивидуальными легковыми автомобилями, которая на конец 2028 года составит 14 единиц на 1000 жителей. Расчетное количество автомобилей составит – 16 500 единиц. Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (далее – АЗС), автогазозаправочными станциями (далее – АГЗС) составляет: 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;  потребность в АГЗС составляет: не менее 15% от общего количества авто- заправочных станций. Требования к обеспеченности легкового транспорта станциями технического обслуживания (далее – СТО) обозначены в СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градо- строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:  Согласно п. 11.26 потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей.

Таблица 15

Расчетное количество объектов придорожного сервиса до 2028 года

| № п/п | Объекты | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | АГЗС | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | СТО | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 |

Железнодорожный транспорт

В соответствии с генеральным планом в границах городского округа г. Пыть-Ях не предполагается развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта. Размещение объектов железнодорожного транспорта на территории города в стратегических документах федерального и регионального уровней не предусмотрено.

По данным Свердловской дирекцией инфраструктуры филиала ОАО «РЖД» на территории городского округа город Нижневартовск Пыть-Ях в среднесрочной инвестиционной программе Свердловской дирекции инфраструктуры на период 2017-2019 годы не предусмотрено сооружение объектов инфраструктуры.

4. Прогноз развития дорожной сети города Пыть-Яха.

Учитывая экономическую ситуацию и сложившиеся условия, необходимо разработать и реализовать мероприятия по строительству новых автомобильных дорог исходя из требований организации удобных транспортных связей жилых территорий с местами приложения труда и центрами культурно-бытового обслуживания, с учетом наиболее значительных грузо- и пассажиропотоков, а также пешеходной  доступности объектов соцкультбыта и мест приложения труда.

Основным направлением  развития дорожной сети города Пыть-Ях в период реализации Программы, будет являться обеспечение транспортной доступности площадок перспективной застройки, транспортной разгрузки существующих улиц, повышения качества и безопасности улично-дорожной сети города.

Основные показатели планируемой улично-дорожной сети на первую очередь представлены в таблице 16.

Таблица 16

Основные показатели планируемой улично-дорожной сети на первую очередь

| Населенный пункт | Показатели улично-дорожной сети | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Пыть-Ях | Общая протяженность вновь построенных дорог | км | 8,9 |

Дорожная сеть города будет развиваться в нескольких направлениях, основная тенденция состоит в том, что территория города будет расширяться в его узкой части (9 мкр. «Черемушки»).

5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

По оценкам аналитического агентства «Автостата» первое и второе место по количеству легковых автомобилей на 1000 человек в России занимают Приморский и Камчатский край, далее идут Калужская, Московская, Калининградская, Псковская области, Карелия, Рязанская и Тюменская области, а Москва занимает только 10-е место. Среди городов страны, по данным «Автостата», наибольшим уровнем автомобилизации обладают: Владивосток, Сургут, Красноярск, Тюмень и Москва.

Пыть-Ях по уровню автомобилизации незначительно отличается от Сургута и также находится в числе лидеров российских городов по этому показателю, анализ приведен в таблице 17.

Таблица 17

Динамика показателя автомобилизации населения Пыть-Яха в 2012 - 2016 годах

| Год | Легковые авто, ед. | Население, чел. | Уровень автомобилизации, авто на 1000 чел, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 14 317 | 40 818 | 35,1 |
| 2013 | 10 554 | 40 998 | 25,7 |
| 2014 | 12 100 | 40 968 | 29,5 |
| 2015 | 14 511 | 41 001 | 35,4 |
| 2016 | 14 610 | 41 105 | 35,5 |

Закономерности процессов автомобилизации населения хорошо изучены и многократно подтверждены на практике в разных регионах мира. При отсутствии форс- мажорных обстоятельств и серьезных экономических кризисов до уровня 550 – 600 автомобилей на 1000 жителей они протекают равномерно с небольшими колебаниями, с темпом повышения уровня автомобилизации на 1 – 5% в год. В Пыть-Яхе в последние пять лет темп увеличения автомобилизации населения протекает со средней величиной в 2,1% в год.

Прогноз уровня автомобилизации населения городского округа город Пыть-Ях на период до 2028 года представлен в таблице 15.

6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Показатели безопасности дорожного движения по состоянию на 2016 год в целом по городскому округу имеют благоприятную тенденцию. Так, за 11 месяцев 2017 года количество ДТП с пострадавшими составило 31 случай, при которых 4 погибших. Если тенденция не изменится, по итогам года будет 294 случая ДТП при 374 пострадавших.

Таблица 18

Прогноз на 2018 год и выявление тенденции

| Показатель | 2016 | 11 месяцев 2017 | Среднегодовые показатели за последние пять лет | % 2018/среднегодовой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество ДТП | 25 | 16 | 28 | 24 |
| Количество раненых | 38 | 31 | 37 | 35 |
| Количество погибших | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Количество жителей, тыс. чел | 41,1 | 40,8 | 40,9 | 40,9 |
| Количество погибших на 1 тыс. жит. | 0,7 | 0,8 | 0,3 | 0,5 |

В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма и прежде всего детского личным составом отдела ГИБДД ОМВД России по городу Пыть-Ях проводится необходимая работа в образовательные учреждения, в том числе организованы занятия в средних и дошкольных образовательных учреждениях и беседы на общешкольных родительских собраниях, беседы с водительским составом автотранспортных предприятий. Организована работа со средствами массовой информации, размещаются заметки в газетах, проводятся выступления на радио и по телевидению, размещается информация на сайтах в интернете. Уровень содержания дорог и организация дорожного движения в Нижневартовске превышает эти показатели в похожих по численности населения городах региона и страны. Однако, в последние годы в городе наблюдаются систематические затруднения дорожного движения в «часы пик». Причинами этого явления, осложняющего движение по улично-дорожной сети городского округа являются:

- активный рост автомобилизации населения городского округа;

- низкие темпы капитального ремонта и ремонта городских дорог.

Системные затруднения на дорогах с одной стороны снижают скорости передвижения, а с другой снижаю вероятность ДТП, повышая, таким образом, уровень безопасности движения. Уровень безопасности и соответствующие показатели на планируемый период прогнозируется в рамках средних показателей за последние пять лет с постепенным снижением количества ДТП и пострадавших.

7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

В период действия Программы, предполагается изменение  маршрутов грузовых и пассажирских перевозок. Возможной причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится влияние факторов, рассмотренных ранее в разделе 5.

Автомобильный транспорт

По прогнозу уровень автомобилизации населения городского округа город Пыть-Ях продолжит расти с 14 610 автомобилей в 2016 году до 16500 автомобилей в 2028 году. С учётом ожидаемого увеличения численности населения городского округа к 2028 году до 41400 человек, парк только легковых автомобилей может достичь 16 500 ед. Численность автобусов, микроавтобусов маршрутных такси, грузового и специального автотранспорта существенно не изменится. Указанная динамика позволяет утверждать, что автомобильный транспорт по-прежнему останется основным источником загрязнения экосистемы города

Железнодорожный транспорт

В планируемый период не ожидается развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта и существенное увеличение объёмов перевозки пассажиров и грузов в границах городского округа город Пыть-Ях. При дальнейшем использовании локомотивного парка с дизельными двигателями негативное воздействие отрасли на окружающую среду и здоровье населения останется на уровне, близком к существующему. При переводе локомотивного парка на газовое топливо негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения несколько уменьшится.

III. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

Анализируя сложившуюся ситуацию можно выделить три принципиальных варианта развития транспортной инфраструктуры:

- умеренно-оптимистический  - развитие происходит в полном соответствии в положениями генерального плана с реализацией всех предложений по строительству дорог;

- экономически обоснованный – развитие осуществляется на уровне необходимом и достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступности, сложившихся на территории города Пыть-Ях центров тяготения. Вариант предполагает строительство автомобильных дорог и отдельных участков существующих автомобильных дорог.

- базовый – обеспечение безопасности передвижения на уровне выполнения локальных ремонтно-восстановительных работ.

В таблице представлены укрупненные показатели вариантов развития транспортной инфраструктуры  на перспективу до 2028 года.

Укрупненные показатели развития транспортной инфраструктуры приведены в таблице 19.

Таблица 19

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Варианты развития |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Умеренно-оптимистический | Экономически обоснованный | Базовый |
| 1. | Индекс нового строительства | % | 112,6 | 101,9 | 0,0 |
| 2. | Удельный вес дорог, нуждающихся в ремонте (реконструкции) | % | 27,1 | 30,2 | 30,5 |
| 3. | Прирост протяженности дорог | км | 9,6 | 1,5 | 0 |
| 4. | Общая протяженность дорог | км | 85,4 | 77,6 | 75,8 |

В рамках реализации данной Программы, предполагается принять экономически обоснованный вариант, как наиболее вероятный в сложившейся ситуации.

IV. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта в период реализации Программы не предусматриваются.

2. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства не предусматривают создание парковочных мест у объектов социально-культурно-бытового обслуживания.

3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы  не предусматриваются.

Перечень мероприятий объектов транспортной инфраструктуры предполагаемых к реализации приведен в таблице 20.

Таблица 20

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения на улично-дорожной сети города | территория города Пыть-Яха | 2018-2028 | Управление по жилищно – коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города |
| 2 | Строительство (реконструкция) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: - строительство объездных дорог, для разгрузки ул. Магистральной; - строительство автомобильной дороги ул. Православной II очередь с закольцовкой в 8 мкр. «Горка»; - ремонт улично-дорожной сети города, в том числе ремонт автомобильной дороги ул. Магистральная, капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Романа Кузоваткина; |  | 2018-2028 |  |
| 3 | Содержание улично-дорожной сети города |  | 2018-2028 |  |
| 4 | Благоустройство остановок и подходов к ним |  | 2018-2028 |  |

V. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Источниками финансирования мероприятий Программы согласно выбранному варианту являются средства дорожного фонда, формируемого, согласно действующему положению за счет средств городского бюджета и субсидий из окружного бюджета на осуществление дорожной деятельности.

Приведенные в нижеследующей таблице 21 объемы являются оценочными и подлежат корректировке в соответствии с текущей финансовой ситуацией (поступление доходов от акцизов в городской бюджет, фактическое предоставление субсидий на дорожную деятельность).

Таблица 21

| № п/п | Задачи, мероприятия | Ед.изм. | Затраты по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2028 |
| Цель: безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории города Пыть-Ях Задача: обеспечение безопасности дорожного движения для всех категорий участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Развитие инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | тыс. руб. | 431,14 | 431,14 | 431,14 | 431,14 | 431,14 | 2588,4 |
| 2. | Строительство (реконструкция) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. руб. | 33675,5 | 32636,7 | 32636,7 | 32636,7 | 332636,7 | 195820,2 |
| 3. | Содержание улично-дорожной сети города | тыс. руб. | 51210,7 | 51210,7 | 51210,7 | 51210,7 | 51210,7 | 307264,2 |
| Задача: развитие объектов транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Благоустройство остановок и подходов к ним | тыс. руб. | 0,0 | 2707,5 | 907,5 | 907,5 | 907,5 | 5 445,0 |

VI. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры города Пыть-Ях

Целевые индикаторы, предусмотренные программой комплексного развития социальной инфраструктуры указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период действия программы - без разбивки по годам (таблица 22).

Таблица 22

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Базовое значение индикатора (2016) | Значение индикатора по годам |  |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации программы (2028) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | Грузооборот транспорта общего пользования | Млн. тонно-км в год | 141,7 | 152,18 | 157,42 | 162,66 | 167,9 | 173,14 | 209,82 |
| 2 | Пассажирооборот автобусного транспорта | Пассажиро-км в год | 1 168,8 | 1 241,1 | 1 303,1 | 1 368,1 | 1 380,0 | 1 390,0 | 1888,1 |
| 3 | Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути | % | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 60 |
| 4 | Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог | км | 44,4 | 47,2 | 48,5 | 49,8 | 51,7 | 53,6 | 62,6 |
| 5 | Количество объектов, оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения | Ед. | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 |

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе целевых индикаторов, представленных в таблице 23.

Таблица 23

| № п/п | Наименование индикаторов | Наименование мероприятий | Базовое значение индикатора (2016) | Значение индикатора по годам |  |  |  |  | Целевое значение индикатора (2028) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Грузооборот транспорта общего пользования | Содержание улично-дорожной сети города | 141,7 | 152,18 | 157,42 | 162,66 | 167,9 | 173,14 | 209,82 | Объем финансирования программы будет уточняться, исходя из объемов финансирования муниципальной программы |
| 2 | Пассажирооборот автобусного транспорта |  | 1 168,8 | 1 241,1 | 1 303,1 | 1 368,1 | 1 380,0 | 1 390,0 | 1888,1 |  |
| 3 | Сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 60 |  |
| 4 | Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог | Строительство (реконструкция) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Развитие инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | 44,4 | 47,2 | 48,5 | 49,8 | 51,7 | 53,6 | 62,6 |  |
| 5 | Количество объектов, оборудованных элементами повышения безопасности дорожного движения | Благоустройство остановок и подходов к ним | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 |  |

VII. Предложения по институационным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории города Пыть-Ях

В рамках реализации настоящей программы не предполагается проведение институационных преобразований, структура управления, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде.

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации №1440 от 25.12.2015 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Также реализация на территории муниципального образования мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2018-2025 годы и плановый период до 2030 года», позволит обеспечить норматив обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры.