Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 24.12.2015										№ 375-па

Об утверждении порядка

осуществления бюджетных

инвестиций в объекты

муниципальной собственности

города Пыть-Яха

(в ред. от 20.07.2023 №212-па,

от 16.01.2024 №06-па)

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях упорядочения осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета города Пыть-Яха,

администрация города Пыть-Яха постановляет:

1. Утвердить порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Пыть-Яха согласно приложению.

2. Сектору пресс-службы управления делами (О.В. Кулиш) опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

3. Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономике – председателя комитета по финансам Стефогло В.В.

Глава администрации

города Пыть-Яха                                                                                      Р.И. Стадлер

- Приложение

- к постановлению администрации

города Пыть-Яха

от 24.12.2015 № 375-па

Порядок

осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Пыть-Яха (далее - Порядок)

- 1. Общие положения

  - Настоящий Порядок разработан во исполнение статьи 79 Бюджетного кодекса РФ в целях упорядочения инвестиционной деятельности, осуществляемой за счет средств бюджета города Пыть-Яха.

  - Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Пыть-Яха.

  - Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности осуществляются в соответствии с муниципальными программами города Пыть-Яха (далее - муниципальные программы).

  - Целью осуществления бюджетных инвестиций является наиболее полное удовлетворение потребностей населения города Пыть-Яха в социально значимых объектах с учетом экономической целесообразности строительства и приобретения объектов муниципальной собственности.

  - Решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Пыть-Яха принимаются путем утверждения перечней создаваемых объектов на очередной финансовый год и плановый период, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями (далее - объекты), которые включаются в муниципальные программы, по форме в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ города Пыть-Яха, утвержденного постановлением администрации города от 29.11.2023 №326-па (далее - Порядок № 326-па от 29.11.2023).

  - Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности могут осуществляться в соответствии с соглашениями, указанными в статье 11 Закона ХМАО - Югры от 26.06.2020 №59-оз «О государственной поддержке инвестиционной деятельности, защите и поощрении капиталовложений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

  - Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, которые не относятся (не могут быть отнесены) к муниципальной собственности, не допускается.

  - Для целей Порядка используются следующие понятия:

-инвестиции - консолидированный объем бюджетных инвестиций за счет средств бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ), города Пыть-Яха в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, внебюджетных средств;

заказчики по строительству (приобретению) - структурные подразделения администрации города Пыть-Яха, Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства г. Пыть-Ях» (далее - МКУ «УКС г. Пыть-Ях»);

-подготовка инвестиций - определение ответственными исполнителями муниципальных программ объектов, соответствующих требованиям, установленным Порядком, по которым планируется осуществлять инвестиции в объекты муниципальной собственности в очередном финансовом году и плановом периоде, и определение планируемого объема бюджетных ассигнований на создание (реконструкцию) объектов;

-сметная стоимость - стоимость строительства (реконструкции) объекта капитального строительства в соответствии с положительным заключением государственной экспертизы проектной документации, содержащим оценку достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства;

-предполагаемая (предельная) стоимость - стоимость строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, проектная документация по которому планируется к разработке, рассчитанная с использованием укрупненных нормативов цены строительства, утвержденных в установленном Правительством Российской Федерации порядке, или в случаях их отсутствия - по проекту-аналогу.

  - Перечни объектов формируют ответственные исполнители муниципальных программ с учетом условий, установленных соответствующими муниципальными программами.

  - При формировании перечней объектов и внесении в них изменений приоритетными являются объекты, на создание которых обеспечивается привлечение частных инвестиций.

  - Перечни объектов содержат пообъектное распределение инвестиций в объекты муниципальной собственности:

а) на реализацию соглашений о муниципально-частном партнерстве, предусматривающих проектирование, строительство, реконструкцию объектов;

б) на реализацию концессионных соглашений, предусматривающих проектирование, строительство, реконструкцию объектов;

в) на приобретение объектов недвижимого имущества;

г) на проектирование, строительство, реконструкцию объектов, в том числе создаваемых в целях реализации региональных проектов автономного округа, входящих в состав национальных проектов;

д) на подготовку обоснования инвестиций и проведение технологического и ценового аудита.

  - Подготовка инвестиций осуществляется с учетом:

а) поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора автономного округа, решений Правительства автономного округа, поручений главы города Пыть-Яха;

б) государственных программ автономного округа;

в) сосредоточения бюджетных ассигнований на решении ключевых задач, предусмотренных стратегией социально-экономического развития города Пыть-Яха и муниципальными программами в целях достижения целевых показателей муниципальных программ и результатов региональных проектов, входящих в национальные проекты.

  - Определение планируемого объема бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период на создание (реконструкцию) объектов проводят ответственные исполнители муниципальных программ с учетом:

- уровня софинансирования из бюджета автономного округа;

- внебюджетных средств, привлеченных в бюджет города Пыть-Яха от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории города Пыть-Яха;

- объема инвестиций, профинансированных с начала реализации объекта;

- нормативных сроков строительства;

- стоимости объекта по заключенным контрактам (соглашениям);

- начальной (максимальной) цены контрактов;

- стоимости строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, направленной на проверку достоверности определения сметной стоимости;

- расчетной стоимости объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации, определенной ответственными исполнителями муниципальных программ и согласованной МКУ «УКС г. Пыть-Ях» (применяется в отношении объектов, строительство (приобретение) которых планируется осуществлять без участия средств бюджета автономного округа).

  - Ответственные исполнители муниципальных программ по итогам подготовки инвестиций формируют перечни объектов в соответствии с Порядком №326-па от 29.11.2023.

  - Внесение изменений и дополнений в перечень объектов, предусматривающих ухудшение значений результатов использования бюджетных ассигнований, а также увеличение сроков создания (реконструкции) объектов, не допускается, за исключением случаев, предусматривающих изменение значений показателей (индикаторов) муниципальных программ или результатов региональных проектов, входящих в состав национальных проектов.

Включение в перечень объектов новых объектов за счет уменьшения инвестиций по объектам, реализация которых не завершена, не допускается, за исключением случаев, предусматривающих перераспределение объемов экономии инвестиций, полученных по итогам закупок товаров, работ, услуг и (или) при исполнении контрактов.

  - Ответственные исполнители муниципальных программ при формировании перечня объектов соблюдают требования, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, автономного округа, города Пыть-Яха об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, а также учитывают действующие расходные обязательства, в том числе по объектам муниципальной собственности и вновь принимаемые расходные обязательства по финансированию объектов.

- 2. Определение расчетной стоимости объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации

2.1. Для планирования инвестиций на очередной финансовый год и плановый период, ответственные исполнители муниципальных программ определяют расчетную стоимость объекта в соответствии с пунктами 2.2 - 2.5 Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности, предоставления субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 24.07.2020 № 307-п.

- 3. Мониторинг перечней объектов

3.1. Ответственные исполнители муниципальных программ обеспечивают формирование и предоставление в управление по экономике ежеквартальную и годовую отчетность в соответствии со сроками и формами, установленными Порядком №326-па от 29.11.2023.

3.2. Управление по экономике проводит мониторинг перечней объектов в составе мониторинга реализации муниципальных программ в соответствии со сроками и форматом, установленным Порядком №326-па от 29.11.2023.

- 4. Дополнительные условия

4.1. Заказчики по строительству (приобретению) несут ответственность согласно действующему законодательству, за целевое и эффективное использование выделенных средств и ввод в эксплуатацию (приобретение) объектов в установленные сроки, своевременное представление отчетности.

4.2. Перечень объектов в части приобретения объектов недвижимого имущества содержит информацию о потребности в приобретении нежилых зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, а также ориентировочную площадь и стоимость. Перечень объектов является основанием для проведения процедуры подбора объектов недвижимого имущества.